Planificación del Proyecto: Plataforma UNEX

Este documento resume la planificación y ejecución del desarrollo de la plataforma web social UNEX para la UNELLEZ VPDS, estructurada en tres fases utilizando la metodología SCRUM.  
Incluye objetivos, funcionalidades desarrolladas y backlog de producto por sprint.

# 📘 Fase 1 – Sprint 1: Fundación del sistema

Objetivo del Sprint:

Desarrollar el núcleo funcional de la plataforma Unex, habilitando el registro de usuarios, la interacción básica mediante publicaciones, y la gestión de perfiles, todo dentro de un entorno seguro y responsive.

## Historias de Usuario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estado |
| HU1 | Registrarme en la plataforma | Alta | Hecho |
| HU2 | Autenticarme con mis credenciales | Alta | Hecho |
| HU3 | Crear publicaciones con texto e imagen | Alta | Hecho |
| HU4 | Dar like, comentar y compartir publicaciones | Alta | Hecho |
| HU5 | Editar mis datos personales y cambiar mi foto | Media | Hecho |
| HU6 | Ver los perfiles de otros usuarios | Media | Hecho |

- Sistema de registro/login con sesiones

- Publicaciones dinámicas (texto, imagen, fecha)

- Likes, comentarios y eliminar publicaciones

- Perfiles editables con imagen y presentación

# 📘 Fase 2 – Sprint 2: Interacción y comunicación directa

Objetivo del Sprint:

Desarrollar los módulos de mensajería privada, chats grupales y sistema de notificaciones en tiempo real para fortalecer la comunicación entre los usuarios dentro de la plataforma.

## Historias de Usuario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estado |
| HU7 | Enviar y recibir mensajes privados | Alta | Hecho |
| HU8 | Recibir notificaciones de eventos | Alta | Hecho |
| HU9 | Crear grupos de chat | Alta | Hecho |
| HU10 | Ver lista de chats ordenados | Media | Hecho |
| HU11 | Consultar los miembros del grupo | Media | Hecho |
| HU12 | Salir o eliminar grupo | Alta | Hecho |
| HU13 | Aceptar o rechazar invitaciones | Alta | Hecho |

# 📘 Fase 3 – Sprint 3: Expansión funcional

Objetivo del Sprint:

Ampliar las funcionalidades colaborativas mediante foros, sistema de eventos académicos, un marketplace entre estudiantes y estructura base para repositorio.

## Historias de Usuario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estado |
| HU14 | Crear y participar en foros | Alta | Hecho |
| HU15 | Foros privados con invitados | Alta | Hecho |
| HU16 | Comentar y responder en foros | Alta | Hecho |
| HU17 | Eliminar comentarios o foros propios | Media | Hecho |
| HU18 | Publicar productos en venta | Alta | Hecho |
| HU19 | Buscar productos por título | Media | Hecho |
| HU20 | Contactar vendedor por chat | Alta | Hecho |
| HU21 | Publicar y ver eventos | Media | Hecho |
| HU22 | Mostrar mapa del evento | Baja | Hecho |
| HU23 | Subir archivos al repositorio | Media | Hecho |